**TC**

**BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ**

BM302 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ DERSİ PROJE ÖDEVİ

TASLAK PROJE RAPORU

Murat ÇATMALI

35050142448

7 nolu Grup

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Öğrenci Adı | Okul No | Mail | Telefon |
| Murat ÇATMALI | 35050142448 | catmalimurat@gmail.com | 05074438454 |
| Mesut BEŞTAŞ |  | mesutunadresi@gmail.com | 05335270449 |
| Meryem ÖZCAN |  |  |  |
| Vedat ÖZCAN |  |  |  |
| Suat GENÇOL |  |  |  |

Mart 2021

BM302 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ DERSİ PROJE ÖDEVİ

|  |
| --- |
| **Proje Adı: Mezun Öğrenci Kariyer Takip Web Sitesi** |
| **Amacı:**  Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği son sınıf ve mezun öğrencilerinin iş kariyerleri hakkında bilgi toplamak, öğrencilerin CV hazırlamasını sağlamaktır. Web sitesi ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilip, işveren ve iş arayanların buluşma noktası haline evirilebilecek şekilde tasarlanacaktır.  Hazırlanacak raporlar ile web sitesinin istenilenleri hangi ölçüde karşıladığı belirlenecek ve müşteri yeni isteklerinin projeye eklenmesi sağlanacaktır. |
| **Konusu:**  Web sitesine üye olan öğrenciler, site yöneticileri tarafında onaylandıktan sonra CV hazırlama sayfasına yönlendirilecektir. Çeşitli CV hazırlama formatlarında kendileri için uygun olanı seçip, gerekli bilgileri sisteme kaydedebileceklerdir. İstenmesi halinde hazırlanan CV yi çeşitli dosya formatlarında kaydetme ve mail gönderme özellikleri olacaktır.  CV hazırlama formunda;  Kişi Bilgileri  Beceriler  Projeler  Eğitim Bilgileri  Dil ve seviye  Diğer Beceriler  İlgi Alanları gibi veri giriş alanları olacaktır. |
| **Yazılım Altyapısı:**  Web sitesi HTML, Bootstrap, JavaScript, ASP.NET, C# programlama dili kullanılarak Visual Studio/Code programlarıyla hazırlanacaktır.  Web sitesi için gerekli olan veritabanı işlemleri MS SQL programlarıyla gerçekleştirilecektir.  Proje üyelerinin görevlerini gerçekleştirmesi, paylaşımı ve Proje takibinin yapılabilmesi için Github altyapısı kullanılacaktır. |
| **Ön ve Son Koşullar:**  Proje ödevi 14 hafta içerisinde hazırlanacak olup, proje kapsamında 5 ara rapor verilecektir. Dersin konularına ve Ders Öğretmeni(Müşteri) isteklerine bağlı olarak proje doğrulama ve evrim süreçleri gerçekleştirilecektir.  **Roller:**  Veritabanı hazırlanması, yönetimi : 1 öğrenci  Web sitesi arayüz tasarımı: 2 öğrenci  Programcı/lar: 2 öğrenci  **Çalışma Grubu:**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Öğrenci Adı | Okul No | Mail | Telefon | | Murat ÇATMALI | 35050142448 | catmalimurat@gmail.com | 05074438454 | | Mesut BEŞTAŞ |  | mesutunadresi@gmail.com | 05335270449 | | Meryem ÖZCAN |  |  |  | | Vedat ÖZCAN |  |  |  | | Suat GENÇOL |  |  |  | |

**Çalışma Takvimi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HAFTA** | **YAPILACAK İŞLER** | **SORUMLUSU** |
| 1.Hafta | Çalışma Gruplarının Belirlenmesi | Murat ÇATMALI |
| 2.Hafta | Proje Konusunun, Rol Dağılımının, Ön ve Son Koşullar, Çalışma Takviminin Belirlenmesi  **Taslak Proje Rapor Teslimi** | Murat ÇATMALI |
| 3.Hafta | Yazılım Spesifikasyonu  Github Hakkında Bilgi Edinilmesi, Visual Studio Github Kurulması | Murat ÇATMALI |
| 4.Hafta | Yazılım tasarlama ve Geliştirme  Css ile Site Şablonun Hazırlanması ve Kullanılması | Murat ÇATMALI |
| 5.Hafta | Yazılım tasarlama ve Geliştirme  Mssql programı ile veritabanı hazırlanması  Öğrenci Kayıt Sayfasının Hazırlanması  **1.Ara Rapor Teslimi** | Murat ÇATMALI  Vedat ÖZCAN |
| 6.Hafta | Yazılım tasarlama ve Geliştirme  Mssql programı ile veritabanı hazırlanması  Öğrenci Kayıt Sayfasının Hazırlanması | Murat ÇATMALI  Vedat ÖZCAN |
| 7.Hafta | Yazılım tasarlama ve Geliştirme  Cv Sayfasının Hazırlanması  **2. Ara Rapor Teslimi** | Murat ÇATMALI |
| 8.Hafta | Yazılım tasarlama ve Geliştirme  Cv Sayfasının Hazırlanması | Murat ÇATMALI |
| 9.Hafta | Yazılım tasarlama ve Geliştirme  Cv Raporlama Hazırlanması  **3. Ara Rapor Teslimi** | Murat ÇATMALI |
| 10.Hafta | Yazılım tasarlama ve Geliştirme  Cv Raporlama Hazırlanması | Murat ÇATMALI |
| 11.Hafta | Yazılım Doğrulama  **4. Ara Rapor Teslimi** | Murat ÇATMALI |
| 12.Hafta | Yazılım Doğrulama | Murat ÇATMALI |
| 13.Hafta | Yazılım Doğrulama | Murat ÇATMALI |
| 14.Hafta | **5.Ara Rapor Teslimi** | Murat ÇATMALI |